ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุภายใน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,11 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปันมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุภายใน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,11 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังนี้ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุภายใน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,11 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ปริมาตรหินผุเกรดบดอัดแน่นจำนวน 3,340 ลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาตรหินใหญ่ เกรดบดอัดแน่นจำนวน 416 ลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 1,2 ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 930 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 338 ลูกบาศก์เมตร 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุถนนคลองเหียน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 266 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาตร หินผุ จำนวน 87 ลูกบาศก์เมตร 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายหน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ-คลองเหียน หมู่ที่ 5 บ้าน ไสขรบ ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 1,170 ลูกบาศก์เมตร 4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายควนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 57 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.08 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 666 ลูกบาศก์เมตร 5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยบนนา หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 146 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4.5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุ จำนวน 96 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 3 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 29 ลูกบาศก์เมตร /6. โครงการ... -2- 6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 192 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 125 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4.20 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 44 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 3 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 445 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินใหญ่จำนวน 5 จุด ใช้ปริมาตรหินใหญ่จำนวน 416 ลูกบาศก์เมตร 7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสำเริง หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 137 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ชุด (ป้ายถาวร และป้ายชั่วคราว) (ระยะเวลาดำเนินการ 140 วัน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันกำหนด ราคากลางเป็นเงิน 1,652,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 826,000.00 บาท 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ณ วันที่ประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้ 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ หมู่ที่ 1,2,5,6,7,11 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป /กำหนด... -3-

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดการยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปันในวันและเวลาราชการ 2. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอพระแสง ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในราคาชุดละ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมายเลขโทรศัพท์ 077-369130 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.eipun.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน.

ส่วนบนของฟอร์ม

ส่วนล่างของฟอร์ม